Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от  29.09.2017   №  98

д. Ивановское

Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения на 2017-2034 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет депутатов Ивановского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.Утвердить программы  комплексного развития  транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения на 2017-2034 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ивановский вестник».

и на официальном сайте Администрации ивановского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ivanovskoeadm.ru).

Зам.председателя Совета депутатов

Ивановского сельского поселения                                     Н.П. Свирина

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

Ивановского сельского  поселения

от 29.09. 2017   №  98

ПАСПОРТ

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения на 2017-2034 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения на 2017-2034 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», п. 8 ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, Генеральный план Ивановского сельского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области, адрес: 175230, Новгородская обл. Старорусский р-он, д. Ивановское, ул. Центральная, д. 31 |
| Исполнители программы | Администрация Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области, адрес: 175230, Новгородская обл. Старорусский р-он, д. Ивановское, ул. Центральная, д. 31 |
| Цель программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения с повышением уровня ее безопасности |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры; - протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2034 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Средства местного бюджета на 2017-2034 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения.

# 1.1. Анализ положения Ивановского сельского поселения Старорусского района в структуре пространственной организации Новгородской области

Ивановское сельское поселение расположено на территории Старорусского муниципального района Новгородской области и имеет общие границы со следующими  муниципальными образованиями (поселениями):

В границах муниципального района:

1. г. Старая Русса

2.  Новосельское  сельское поселение Старорусского муниципального района Новгородской области

3. Ивановское  сельское поселение Старорусского муниципального района Новгородской области.

За границами муниципального района:

1.Белебелковское сельское поселение Поддорского муниципального района Новгородской области.

Площадь Ивановского сельского поселения составляет – 18 164 га. В состав Ивановского СП входят 35 населенных пунктов. Административным центром Ивановского сельского поселения является д.Ивановское.

# 1.2. Социально-экономическая характеристика Ивановского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

Ивановское сельское поселение состоит из 35 населенных пунктов, в которых проживает около 1020 человек.

Промышленный комплекс сельского поселения:

1. СПК «Союз». Количество работающих – 13 человек, имеются ремонтные мастерские и склады хранения зерна, общей складской площадью – 1440 м2.

2. крестьянско-фермерское хозяйство Карповой Э.М.

3. крестьянско-фермерское хозяйство Громова М.Б.

Градообразующих предприятий на территории сельского поселения не имеется.

Строительных организаций  на территории Ивановского сельского поселения нет.

На территории поселения  располагается  и функционирует: ФАП, 2 сельских Дома культуры, 2 библиотеки, 2 детских сада, 2 магазина  смешанной торговли, 2 отделения связи «Почта России»,1 православная церковь, администрация поселения.

Транспортно-экономические связи Ивановского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение.

На территории поселения действуют два пассажирских автобусных маршрута:

| № п/п | № маршрута | Маршрут |
| --- | --- | --- |
|  | 2б | ул. Молодежная - д. Кочериново |
|  | 163а | Старая Русса - Сидорово |

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Важную роль в обеспечении устойчивого экономического и социального развития общества играет транспорт. В настоящее время в поселения  у населения имеется 119 единицы автомобильного транспорта оценивается как меньше средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным центром.

Грузового транспорта в поселении насчитывается 8 ед., сельскохозяйственной техник- 48 ед. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи Ивановского сельского поселения с другими регионами осуществляется одним видом транспорта: автомобильным.

В настоящее время железнодорожный и водный транспорт на территории Ивановского сельского поселения отсутствует. Воздушные перевозки не осуществляются.

1.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Автомобильные дороги являются важной составной частью транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решения задач достижения устойчивого экономического роста поселения, улучшение качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Ивановского сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а уровень автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия – характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению участков недоремонта. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Ивановского сельского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Всего на территории  Ивановского сельского поселения 38 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью -13,943 км., в том числе: асфальто-бетон -  3 854 км., щебеночно-гравийное -  2 165 км., грунт – 7 924 км.

Перечень автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивановского сельского поселения утвержден постановлением Администрации от 27.11.2013 № 167.

Наиболее интенсивное движение автомобильного транспорта осуществляется по центральной дороге регионального значения:  Старая Русса - Белебелка - Ямно -"Шимск - Старая Русса - Локня -Невель".

Большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц  в поселении  имеют недостаточную ширину проезжей части.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и их отнесение к категориям автомобильных дорог (I, II, III, IV, V категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. Для V  категории предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Все автомобильные дороги местного значения имеют идентификационные номера, присвоенные в соответствии с постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 27.11.2013 года № 167, в порядке с «Правилами присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», утвержденными приказом Минтранса от 07.02.2007 года № 16.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена.

Содержание дорог включает комплекс инженерно-технических мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в надлежащем порядке в течение всего года и исправления незначительных деформаций и повреждений всех конструктивных элементов.

Зимнее содержание дорог представляет собой комплекс работ, включающий: защиту дорог от снежных заносов и уборка валов; очистку дорог от снега (патрульная снегоочистка); борьбу с зимней скользкостью, борьбу с наледями. Эти работы направлены на обеспечение бесперебойного и безопасного движения автомобилей. Основным показателем уровня зимнего содержания являются: ширина чистой от снега и льда поверхности дороги,  обеспечение сцепных качеств  проезжей части дороги.

Задачи по содержанию земляного полотна направлены на сохранение его геометрической формы, постоянное поддержание в рабочем состоянии различных водоприемных, водоотводных и водопропускных устройств. К ним относятся: в весенний период максимально снижать переувлажнение дорог  талыми и грунтовыми водами; в летний период выполняются работы по уходу за конструктивными элементами дорожного полотна (обочины, откосы, водоотвод и др.), устранению мелких деформаций и разрушений; в осенний период предупреждать переувлажнение земляного полотна. Оценка качества содержания дорог Ивановского сельского поселения - удовлетворительное.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (в среднем на 1% в год). На 01.01.2017 года количество грузовых автомобилей составляет 8 шт, легковых 119 шт.

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях приусадебных участков, в дворовых территориях многоквартирных домов. Гаражные комплексы на территории сельского поселения отсутствуют.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Обслуживание пассажиров осуществляется автобусами средней вместимости по утвержденному расписанию с посадкой и высадкой пассажиров в установленных местах. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока, отсутствует.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении.

Система улиц поселения сформирована с преимущественно пешеходным движением. Проблема с пешеходным передвижением существует. Так, в условиях существующей уличной дорожной сети тротуары вдоль дорог не подвергались ремонту много лет, а на некоторых участках тротуары отсутствуют вовсе, жителям приходится передвигаться по внутриквартальным проездам, вдоль обочин, по грунтовым тропкам. Велосипедное движение не развито. Пешеходное и велосипедное движение осуществляется по тротуарам, в границах существующей линии застройки.

Интенсивность пешеходного и велосипедного движения не определялась.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Транспортных организаций, осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения, не имеется.

Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется на основании специального разрешения.

При использования спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются муниципальные контракты. Для прохождения технического обслуживания автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в поселении нет.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из основных задач.

Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории Ивановского сельского поселения дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения её показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

На территории поселения планируется развитие туристско-рекреационной зоны.

Приоритетные виды туризма:сельский, рекреационный, культурно-развлекательный, спортивный (водный, велосипедный, пешеходный, лыжный. В границах зоны предложена организация фольклорной деревни (д.Толочно), туристических баз и баз отдыха. А также предусматривается развитие водного спорта, в том числе спортивной рыбалки.

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения  предусматривается увеличение зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах населенных пунктов поселения.

Все это приведет к приросту протяженности улично-дорожной сети.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения на 2017-2027 годы подготовлена на основании:

Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

Постановления Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

Постановления Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11. 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

Генерального плана Ивановского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Ивановского сельского поселения 20.06.2011 года № 56 (в ред. решений от 18.09.2014г. № 360, от 25.11.2016 г. № 67);

Решения Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 15.11.2013 года № 164 «О муниципальном дорожном фонде Ивановского сельского поселения».

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации программы являются средства дорожного фонда Ивановского сельского поселения. Привлечение средств бюджета Новгородской области учитываются как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Ивановского сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для проектирования и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, устройства средств регулирования дорожного движения, для чего требуются дополнительные финансовые вложения к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства объектов транспортной инфраструктуры.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

Реальная ситуация с возможностями областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в краткосрочной перспективе. Таким образом, возможности должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе. В связи с этим объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

2. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Ивановского сельского поселения.

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

Демографический прогноз

За последние три года наблюдается отрицательная динамика численности населения: уровень смертности  превышает уровень рождаемости, что обусловлено и возрастной структурой населения и миграцией лиц трудоспособного возраста в поселении.  Рождаемость в среднем составляет 12 чел./год, смертность – 19 чел/год; смертность превышает рождаемость в 1,6 раза.

Если не будут решены вопросы по улучшению уровня жизни населения, создания новых рабочих мест, к 2034 году ожидается убыль населения до 980 чел.

Основной причиной естественной убыли населения является низкий уровень жизни населения.

В настоящее время в Ивановском сельском поселении не обеспечивается воспроизводство населения. Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в поселении.

Экономический прогноз

В Ивановском  СП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 65% всего жилищного фонда поселения).

В Ивановском  СП  преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 64% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Значительно меньше (35%) жилищный фонд поселения представлен каменными дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные). Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования, на фоне других сельских поселений Старорусского района, является низким - наибольший процент обеспеченности населения водопроводом.

Устойчивое экономическое развитие Ивановского сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства, туризма, развития сельского хозяйства.

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей;

- снижение административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

-расширение информационно-консультативного поля в сфере предпринимательства.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются. Количество и протяженность автобусных маршрутов общего пользования вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

Предприятие, предоставляющее автотранспортные услуги населению, обязано систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследование пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами

В связи с отсутствием предприятий и строительства новых на территории поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходным сообщением.

Воздушные и водные перевозки на территории поселения не осуществляются.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы, при условии финансирования из федерального и  областного бюджетов, будут являться:

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог,

-поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети;

- безопасность дорожного движения за счет проведения мероприятий по строительству и  реконструкции автомобильных дорог.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов: риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли, риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения. Имеющиеся риски могут отрицательно повлиять  на достижение запланированных в программе величин показателей.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия  очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости. Анализ и прогноз  параметров дорожного движения не проводился.

По прогнозу на долгосрочный период до 2027 года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями, по сравнению с прошлыми годами значительно не изменится.

В сельском поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. По прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2017 по 2027 год существенно не меняется, соответственно  и нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности,  что связано с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог и нарушениями участниками дорожного движения правил дорожного движения.

В целях недопущения негативного развития ситуации, необходимо продолжить работу по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения на дорогах, в том числе среди несовершеннолетних граждан, повышение уровня обустройства автомобильных дорог.

При реализации данных мероприятий в расчетный срок прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

Причинами увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения являются:

- рост автомобилизации населения, что приводит к загрязнению атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ;

- увеличение воздействия шума на здоровье человека.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

-сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

-мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применение более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

-разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

-обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

Анализируя сложившуюся ситуацию в поселении можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству, а также улучшением демографической ситуации и активным строительством новых жилых домов;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории Ивановского сельского поселения  центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети и строительство отдельных участков дорог.

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно – восстановительных работ, застройка индивидуальными жилыми домами на территории сельского поселения будет осуществляться низкими темпами, численность постоянного населения при этом предположительно останется на прежнем уровне, либо уменьшится за счет оттока населения.

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

4.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно – пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению.

4.3 Мероприятия	по	развитию	инфраструктуры	для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.

4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в период реализации Программы не предусматриваются.

4.5 Мероприятия	по	развитию	инфраструктуры	для	грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

4.6. Мероприятия	по	развитию	сети дорог поселения

В целях повышения качественного уровня улично – дорожной сети Ивановского сельского поселения  и снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, планируется в период действия программы реализовать мероприятия  в соответствии  с   Приложением 1 к программе.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Ивановского сельского поселения. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. Стоимость мероприятий определена ориентировочно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры сельского поселения.

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем. Оценка эффективности программы осуществляется с использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию программы; степень достижения планируемых значений показателей программы.

Оценку эффективности  реализации Программы осуществляет Администрация Ивановского сельского поселения.  Результаты итоговой оценки эффективности программы  и вывод о ее эффективности представляются в Администрацию Старорусского муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей  программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

7.  Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории   Ивановского сельского поселения

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года,  при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 25 июня 2016 года должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной. В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана города осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения,  договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной  инфраструктуры различных видов. Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система Ивановского сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Ивановского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Перечень мероприятий комплексной программы развития транспортной инфраструктуры

Ивановского сельского поселения на 2017-2034 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Изготовление проекто-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улицам: Смородиновая, д. Кочериново | Администрация Ивановского сельского поселения | 2018 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство автомобильной дороги по улицам: Смородиновая, д. Кочериново | Администрация Ивановского сельского поселения | 2019 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Изготовление проекто-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улицам: Загородная и Звездная д. Кочериново | Администрация Ивановского сельского поселения | 2019 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство автомобильной дороги по улицам: Загородная и Звездная д. Кочериново | Администрация Ивановского сельского поселения | 2020 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
| 5. | Изготовление проекто-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улицам: Речная в д. Малая Козона | Администрация Ивановского сельского поселения | 2020 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 6. | Строительство автомобильной дороги по улицам: Речная в д. Малая Козона | Администрация Ивановского сельского поселения | 2021 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 7. | Изготовление проекто-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улицам: Спортивная в д. Малая Козона | Администрация Ивановского сельского поселения | 2021 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 8. | Строительство автомобильной дороги по улице Спортивная в д. Малая Козона | Администрация Ивановского сельского поселения | 2022 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 9. | Изготовление проекто-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улицам: ул. Свободы д. Гарижа | Администрация Ивановского сельского поселения | 2022 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 10. | Строительство автомобильной дороги по улицам: ул. Свободы д. Гарижа | Администрация Ивановского сельского поселения | 2023 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 11. | Изготовление проекто-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улицам: Восточная в д. Кочериново | Администрация Ивановского сельского поселения | 2023 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 12 | Строительство автомобильной дороги по улицам: Восточная в д. Кочериново | Администрация Ивановского сельского поселения | 2024-2034 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 12. | Изготовление проекто-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улицам: Полевая, Яблоневая Сливовая, Центральная, Персиковая в д. Кочериново | Администрация Ивановского сельского поселения | 2024-2034 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 13. | Строительство автомобильной дороги по улицам: Полевая, Яблоневая Сливовая, Центральная, Персиковая в д. Кочериново | Администрация Ивановского сельского поселения | 2024-2034 | Бюджет Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |

Стоимость мероприятий определена ориентировочно. Стоимость мероприятий на конкретном объекте определяется после разработки проектно-сметной документации.