Российская Федерация

Новгородская  область Старорусский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2020 г. № 133

д. Ивановское

О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014 – 2023 годы»

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014 – 2023 годы», утвержденную постановлением Администрации поселения от 15.11.2013 г.№ 156 , изложив ее в новой прилагаемой редакции.

2.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ивановский вестник».

Глава администрации

Ивановского сельского поселения:	           А.В. Андреев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации сельского поселения от 15.11.2013  № 156

(в редакции постановления от 29.12.2020 № 133)

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014 – 2023 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» (далее - Муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Ивановского сельского поселения (далее - Администрация).

3. Соисполнители муниципальной программы: подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Подпрограммы муниципальной программы:

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы»;

«Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы»;

«Ремонт проездов к многоквартирным жилым домам на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023годы».

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. | Цель 1: Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 0,9 | 0,375 | 0,63 | 0,81 | 0,3 | 1,06 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |  | 0,6 |
| 1.1.2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 6 | 2,2 | 4,5 | 5,8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |  | 4 |
| 1.2. | Задача 2: Оформление в собственность сельского поселения автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Протяженность новых зарегистрированных автомобильных дорог, км | 5,2 | - | - | 0,25 | - | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |
| 1.2.2 | Доля зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 38,8 | - | - | 1,8 | - | 7,2 | 12,6 | 6,2 | 5,6 |  | 5,6 |
| 1.3 | Задача 3. Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,18 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.4.2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |  |
| 1.5. | Задача 3: Приведение состояния дорожного покрытия проездов к многоквартирным жилым домам в соответствие требованиям ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Площадь отремонтированных проездов к многоквартирным домам, кв.м. | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.2 | Доля отремонтированных проездов к многоквартирным домам от общей площади всех проездов к МКД, % | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |  |

Источниками информации по целевым показателям являются Администрация Ивановского сельского поселения.

Целевые показатели муниципальной программы определяются на основе данных ведомственной и статистической  отчетности.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2023 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 208,6 |  | 765,2 |  | 973,8 |
| 2015 | 454 ,0 |  | 496,6 |  | 950,6 |
| 2016 | 501 |  | 607 |  | 1108 |
| 2017 | 964 |  | 345,8 |  | 1309,8 |
| 2018 | 460 |  | 520,9 |  | 980,9 |
| 2019 | 934,0 |  | 475,6 |  | 1409,6 |
| 2020 | 917,0 |  | 631,7 |  | 1548,7 |
| 2021 | 1360,0 |  | 536,3 |  | 1896,3 |
| 2022 | 907,0 |  | 560,3 |  | 1467,3 |
| 2023 | 907,0 |  | 570,7 |  | 1477,7 |
| ВСЕГО: | 7612,6 |  | 5510,1 |  | 13122,7 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация муниципальной программы позволит:

- оформить в 2023 году в собственность сельского поселения оставшиеся автодороги протяженностью 9,15 км;

- произвести к 2023 году капитальный  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 5,965 км;

- произвести к 2023 году текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 6,1 км;

- 100% очистка от снега  автомобильных дорог местного значения общего пользования

I. Характеристика текущего состояния в сфере содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, приоритеты и цели муниципальной политике в данной сфере

Программа разработана в соответствии  с  Федеральными законами от 8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Одними из целей являются: осуществление дорожной деятельности,

обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния.
       К полномочиям поселения относится деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивановского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Ивановское сельское поселение имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую из следующих  конструктивных элементов:

  - протяжённость  автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов-16,3 км., из них  10 % имеют твёрдое покрытие;

  - протяженность проездов к многоквартирным домам в д. Святогорша  - 0,37  км.

Вопрос  состояния   улично-дорожной сети   местного значения и их ремонта является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы   значительно  ухудшилось состояние дорожных покрытий  автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории сельского поселения. Одними  из основных причин  их разрушения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств,  погодно-климатические условия и ряд других.

Существующая дорожная сеть на территории сельского поселения не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия.

Недостаточность  финансовых средств, выделяемых на  проведение ремонтных работ  капитального характера привела к нарушению  нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия автодорог местного значения. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог -10 лет, фактический срок эксплуатации дорог  в среднем более 15 -20 лет и более.

Большая часть автомобильных дорог местного значения  требуют  приведения их в нормативное состояние.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих на территории  сельского поселения, организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. Движение школьных автобусов осуществляется от населённых пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. Дороги местного значения  общего пользования, по которым  проходят маршруты школьных автобусов, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на  безопасности перевозок учащихся.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения, является развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием  улично-дорожной сети, расположенной  на территории сельского поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно - целевого метода.

От уровня технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним, во многом зависит качество жизни населения.

В настоящее время на территории Ивановского сельского поселения имеется 4 многоквартирных дома, расположенных в д. Святогорша. Протяженность проездов к ним составляет 0,37 км общей площадью 1140 кв.м.

Результаты проведенной инвентаризации технического состояния асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (далее – проезды к дворовым территориям) показали, что  степень износа составляет 40 %,  и требуется ремонт.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость в благоустройстве дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, посредством приведения технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия к нормативным требованиям.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение  безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными показателями муниципальной программы являются:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования,

- протяженность зарегистрированных в собственность автомобильных дорог общего пользования,

- протяженность очищенных от снега автодорог

- протяженность отремонтированных проездов к многоквартирным домам.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы можно выделить два основных.

Риск ответственного исполнителя, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ее исполнителя, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от финансирования, возникновения необходимости выполнения мероприятий муниципальной программы, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов к примеру удорожание стоимости материалов.

Однако, учитывая сложившуюся практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальных программ за счет средств местного бюджета, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках ее реализации.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф, и катаклизмов, что может привести к потребности концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

- подготовки и представления годового отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения по корректировке муниципальной Программы.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Ивановского сельского поселения.

Администрация осуществляет:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- - составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского сельского поселения, их формирования и реализации.

Администрация поселения осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Ивановского сельского поселения.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы» | Администрация поселения | 2014-2023 годы | - - .1.2 | областной бюджет | 208,6 | 454 |  | 501 | 964 | 460 | 934 |  | 917 | 1360 | 907 | 907 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 186,4 | 26 |  | 30 | 65,8 | 75,7 | 112 |  | 100,6 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014 – 2023 годы» | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.2.1. - 1.2.2. 1.3.1 1.4.1-1.4.2 | бюджет поселения | 578,8 | 420,6 | 527 |  | 280,0 | 445,2 |  | 363,6 | 531,1 | 536,3 | 560,3 | 570,7 |
| 3. | Задача 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Ремонт проездов к многоквартирным жилым домам на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы» | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.5.1.-1.5.2 | бюджет поселения | - | 50 | 50 |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 973,8 | 950,6 | 1108 |  | 1309,8 | 980,9 |  | 1409,6 | 1548,7 | 1996,3 | 1567,3 | 1577,7 |

V. Подпрограмма

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023годы» муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014 – 2023 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Ивановского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 0,9 | 0,375 | 0,63 | 0,81 | 0,3 | 1,06 | 0,45 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 1.2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 6 | 2,2 | 4,5 | 5,8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |

Источниками информации по целевым показателям являются Администрация Ивановского сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 208,6 |  | 186,4 |  | 395 |
| 2015 | 454,0 |  | 26 |  | 480 |
| 2016 | 501,0 |  | 30 |  | 531 |
| 2017 | 964 |  | 65,8 |  | 1029,8 |
| 2018 | 460 |  | 75,7 |  | 535,7 |
| 2019 | 934 |  | 112 |  | 1046 |
| 2020 | 917 |  | 100,6 |  | 1017,6 |
| 2021 | 1360 |  | 100 |  | 1460 |
| 2022 | 907 |  | 100 |  | 1007 |
| 2023 | 907 |  | 100 |  | 1007 |
| ВСЕГО: | 7612,6 |  | 896,5 |  | 8509,1 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

В результате реализации подпрограммы на территории поселения предполагается – отремонтировать в 2014 году 250 м автомобильных дорог общего пользования, что  составит 2 процентов от общей протяженности.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 гг»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |
| 1. | Задача 1. Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автодороги в д. Котецко | Администрация поселения | 2014 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет | 181,2 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 42,5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог ул. Центральная д. Утушкино, ул. Центральная д. Ивановское | Администрация поселения | 2014 год | 1.1-1.2. | областной бюджет | 27,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 143,9 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Святогорша | Администрация поселения | 2015 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет | - | 307,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | - | 17,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Бабье | Администрация поселения | 2015 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет | - | 53,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | - | 3,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги в д. Малая Козона | Администрация поселения | 2015 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет | - | 93,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | - | 5,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги д.Малая Козона | Администрация поселения | 2016 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет | - | - | 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | - | - | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт трубопереезда в д.Кочериново | Администрация поселения | 2016 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет | - | - | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | -- | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт покрытия участка автодороги местного значения д.Святогорша | Администрация поселения | 2017 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет | - | - | - | 442,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | - | - | - | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Текущий ремонт участка автодороги местного значения д.Скрипково ул.Старорусская | Администрация поселения | 2017 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет | - | - | - | 328,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | - | - | - | 17,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт участка дороги в д. Гусино | Администрация поселения | 2017 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  | 93,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт трубопереезда д. Гусино | Администра ция поселения | 2017 год 2017 год | 1.1.-1.2. 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт участка дороги в д. Толочно | Администрация поселения | 2017 год 2017 год | 1.1.-1.2. 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  | 81,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Ремонт автомобильной дороги ул.Речная, д.Кондратово | Администрация поселения | 2018 | 1.1.-1.2. | областной бюджет | - | - | - |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | - | - | - |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная, д. Гарижа | Администрация поселения | 2018 | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 29,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги ул.Сиреневая, д.Гарижа | Администрация поселения | 2018 | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги ул.Садовая, д. Кондратово в рамках программы «Дорога к дому» | Администрация поселения | 2019 | 1.1-1.2 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 453,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 24,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги д. Кочериново | Администрация поселения | 2019 | 1.1-1.2 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 290,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Ремонт автомобильной дороги д. Котецко в рамках программы «Дорога к дому» | Администрация поселения | 2019 | 1.1-1.2 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 64,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Ремонт автомобильной дороги д. Скрипково, ул. Пригородная | Администрация поселения | 2019 | 1.1-1.2 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 31,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Ремонт автомобильной дороги д. Утушкино, ул. Центральная | Администрация поселения | 2019 | 1.1-1.2 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 94,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Ремонт автомобильной дороги д. Скрипково, ул. Молодежная в рамках программы «Дорога к дому» | Администрация поселения | 2020 | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 917 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 100,6 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Ремонт автомобильной дороги ул. Центральная,д. Ивановское в рамках программы «Дорога к дому» | Администрация поселения | 2021 | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 760,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 48,7 |  |  |  |  |
| 1.23 | Ремонт автомобильной дороги д. Кочериново, сооружение 2 дор | Администрация поселения | 2021 | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 336,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 27,3 |  |  |  |  |
| 1.24 | Ремонт автомобильной дороги д. Долга | Администрация поселения | 2021 | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 263,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 1.25 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения | Администрация поселения | 2021 | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,0 |  | 907,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 395,0 | 480,0 | 531,0 | 1029,8 | 535,7 | 1046 | 1017,6 | 1046 | 1007 |  | 1007 |  |

VI. Подпрограмма

«Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы»

муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014 – 2023 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Ивановского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Задача 1: Оформление в собственность сельского поселения автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность зарегистрированных автомобильных дорог, км | 13,33 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,9 | 16,3 | 16,9 | 17,9 | 18,9 |
| 1.1.2 | Доля зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Задача 3. Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,16 | 0,18 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 1.3.2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 4 | 4 | 6 | 3,6 | 2,1 | 1,1 | 5 | 3 | 3,4 | 3,4 |

- Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 |  |  | 578,8 |  | 578,8 |
| 2015 |  |  | 470,8 |  | 470,8 |
| 2016 |  |  | 577 |  | 577 |
| 2017 |  |  | 280 |  | 280 |
| 2018 |  |  | 445,2 |  | 445,2 |
| 2019 |  |  | 363,6 |  | 363,6 |
| 2020 |  |  | 531,1 |  | 531,1 |
| 2021 |  |  | 536,3 |  | 536,3 |
| 2022 |  |  | 560,3 |  | 560,3 |
| 2023 |  |  | 570,7 |  | 570,7 |
| ВСЕГО: |  |  | 4813,6 |  | 4813,6 |

| 1. | Задача 1. Оформление в собственность сельского поселения автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| --- | --- |

| № пп | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оценка стоимости автомобильных дорог | Администрация поселения | 2014 год | 1.1.-1.2. | бюджет поселения | 53,0 | 50 | 50 | 20,1 | 12,5 | 15 | 21,8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 1.2. | Паспортизация дорог | Администрация поселения | 2016-2017 | 1.1.1 | бюджет поселения |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега | Администрация поселения | Весь период | 2.1. | бюджет поселения | 27,4 | 139,2 | 111,4 | 39 | 216,1 | 208 | 128,9 |  | 154,6 |  | 150,0 |  | 200,0 |
| 2.2 | Грейдирование дорог | Администрация поселения | Весь период | 1.3.1 | бюджет поселения |  |  | 15,6 | 58,7 | 42,0 | 79,1 | 50,3 |  | 135,4 |  | 140 |  | 90,0 |
| 2.3 | Дезинфекция автомобильных дорог | Администрация поселения | Весь период |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 33,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт автомобильных дорог | Администрация поселения | Весь период | 3.1.-3.2. | бюджет поселения | 498,4 | 281,4 | 399 | 162,2 | 236,6 | 199,8 |  | 296,3 |  | 236,3 |  | 260,3 | 270,7 |
|  | в том числе пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | д.Скрипково ул.Пригородная |  | 2014 |  |  | 125,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Ивановское ул.Центральная |  | 2014 |  |  | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Утушкино |  | 2014 |  |  | 151,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Святогорша |  | 2014 |  |  | 141,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Лучки |  | 2014 |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | д. Хорошово |  | 2015 |  |  |  | 82,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Малая Козона ул.Набережная |  | 2015 |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Кондратово ул.Садовая |  | 2015 |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | д. Кочериново |  | 2016 |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Гарижа |  | 2016 |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Борок |  | 2016 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Ивановское ул. Центральная |  | 2016 |  |  |  |  | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | д.Скрипково ул.Пригородная |  | 2017 |  |  | - | - | - | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Малая Козона |  | 2017 |  |  | - | - | - | 62,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Д.Святогорша(участок 40м) |  | 2018 |  |  | - | - | - |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Речная д.Кондратово |  | 2018 |  |  | - | - | - |  | 90,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Коньшино |  | 2018 |  |  | - | - | - |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Д.Бракловицы |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 61,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Д.Святогорша |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Трубопереезд д. |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | М.Козона |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Скрипково, ул.Пригородная |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Ремонт автомобильных дорог |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,3 |  | 260,3 | 270,7 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 578,8 | 470,6 | 577 | 280 | 507,2 | 363,6 |  | 296,3 |  | 536,3 |  | 560,3 | 570,7 |

Источником информации целевых показателей является Администрация сельского поселения.

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

В результате реализации подпрограммы на территории поселения предполагается:

- оформить в собственность сельского поселения  5,2 км автомобильных дорог;

- содержать в  надлежащем состоянии  30,0 км автомобильных дорог;

– отремонтировать за 3 года 2,2 км автомобильных дорог общего пользования, что  составит 16 процентов от общей протяженности   автомобильных дорог.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития поселения

VII. Подпрограмма

«Ремонт проездов к многоквартирным жилым домам на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2020 годы»

муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Ивановского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1: Приведение состояния дорожного покрытия проездов к многоквартирным жилым домам в соответствие требованиям ГОСТ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь отремонтированных проездов к многоквартирным домам, кв.м. | - | 70 | 6 |
| 1.2. | Процент отремонтированных проездов к многоквартирным домам от общей площади всех проездов к МКД, % | - | 70 | 6 |

Источником информации целевых показателей является Администрация сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  | 50 |  | 50 |
| 2016 |  |  | 50 |  | 50 |
| ВСЕГО: |  |  | 100 |  | 100 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- улучшение технического состояния  дорожного покрытия проездов к многоквартирным жилым домам: за три года будет отремонтировано 210 кв.м. проездов к домам;

- увеличение площади отремонтированных проездов к многоквартирным домам ежегодно на 6 процентов;

- в результате реализации Программы будет устранено несоответствие эксплуатационного состояния дорог требованиям ГОСТ;

- повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта.

Мероприятия подпрограммы

«Ремонт проездов к многоквартирным жилым домам на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Приведение состояния дорожного покрытия проездов к многоквартирным жилым домам в соответствие требованиям ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирным домам | Администрация поселения | 2014-2016 годы | 1.1. | бюджет поселения | - | 50,0 | 50,0 |