Российская Федерация

Новгородская  область Старорусский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   24.04.2019  г. №  39

О внесении изменений в МП

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на

территории Ивановского сельского

поселения на 2014-2023 годы»

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации поселения от 15.11.2013 № 153, следующие изменения:

1.3. Раздел 7 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 |  |  | 18,5 |  | 18,5 |
| 2015 |  |  | 50,3 |  | 50,3 |
| 2016 |  |  | 52,4 |  | 52,4 |
| 2017 |  |  | 250,1 |  | 250,1 |
| 2018 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |
| 2019 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |
| 2020 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 2021 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 2022 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 2023 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 921,3 |  | 921,3 |

1.4. Мероприятия муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ивановский вестник».

Глава администрации

Ивановского сельского поселения                                                                 Д.В. Михайлов

Приложение 1.

Мероприятия муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа-ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Замена ламп накаливания энергосберегающими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена ламп накаливания | Администрация Ивановского сельского поселения | 2014-2023 гг. | 1.1.1. | Бюджет сельского поселения | 18,5 | - | 52,4 | 200 | 150 | 20,0 |  |  |  |  |
| 2. | Установка систем автоматического управления уличным освещением населенных пунктов Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка приборов учета на потребление электрической энергии по уличному освещению и перевод светильников на автоматическое управление | Администрация Ивановского сельского поселения | 2014-2023 гг. | 2.2.1. | Бюджет сельского поселения | - | 50,3 |  | 50,1 | 50,0 | 130,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |