Российская Федерация

Новгородская  область Старорусский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2018 г. № 150

д. Ивановское

О внесении изменений в Муниципальную программу

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения

на 2014 – 2023 годы»

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в  муниципальную программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014 – 2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Ивановского сельского поселения от 15.11.2013 № 156 ( в редакции пост. от 15.11.2018 № 129),  изложив  подпрограмму  «Ремонт проездов к многоквартирным жилым домам на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023годы» в новой прилагаемой редакции.

- Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ивановский вестник».

Глава администрации

Ивановского сельского поселения:	           Д.В. Михайлов

«VII. Подпрограмма

«Ремонт проездов к многоквартирным жилым домам на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы»

муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2014 – 2023годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Ивановского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: Приведение состояния дорожного покрытия проездов к многоквартирным жилым домам в соответствие требованиям ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь отремонтированных проездов к многоквартирным домам, кв.м. | - | 70 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Процент отремонтированных проездов к многоквартирным домам от общей площади всех проездов к МКД, % | - | 70 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |

Источником информации целевых показателей является Администрация сельского поселения.

3.Сроки реализации подпрограммы: 2014-2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  | 50 |  | 50 |
| 2016 |  |  | 50 |  | 50 |
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 100 |  | 100 |

- 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- улучшение технического состояния  дорожного покрытия проездов к многоквартирным жилым домам: за три года будет отремонтировано 210 кв.м. проездов к домам;

- увеличение площади отремонтированных проездов к многоквартирным домам ежегодно на 6 процентов;

- в результате реализации Программы будет устранено несоответствие эксплуатационного состояния дорог требованиям ГОСТ;

- повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта.

Мероприятия подпрограммы

«Ремонт проездов к многоквартирным жилым домам на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Приведение состояния дорожного покрытия проездов к многоквартирным жилым домам в соответствие требованиям ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирным домам | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.1. | бюджет поселения | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | -- | - | - |