Российская Федерация

Новгородская  область Старорусский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.02.2018 № 17

д. Ивановское

О внесении изменений в МП  «Организация благоустройства территории

и содержания объектов внешнего благоустройства на территории

Ивановского сельского поселения на 2014-2020 годы»

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Ивановского сельского поселения на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации поселения от 15.11.2013 № 154, следующие изменения:

1.1  Пункт 5 паспорта Муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Ивановского сельского поселения

на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1: Организация благоустройства территории Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Освещение улиц Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированных светильников, шт. | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2. | Доля отремонтированных светильников, %. | 27 | 27 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |
| 1.3. | Доля оплаченных платежей за уличное электропотребление, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2. Содержание мест захоронения на территории Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество договоров, заключенных на уборку территорий мест захоронений, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Задача 3: Уборка, озеленение и прочее благоустройство территории Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество отремонтированных элементов благоустройства, шт. | 2 | 2 | - | - | 1 |  | 1 |
| 3.2. | Количество обкошенных населенных пунктов, шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3.3. | Установка новых элементов благоустройства, шт. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Количество проектов ТОС, включенных в МП «Устойчивое развитие сельских территорий», шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 4: Создание безопасных и комфортных условий для отдыха на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество обустроенных и безопасных мест для массового отдыха населения, шт. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 5. Организация сбора и вывоза мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество заключенных договоров по вывозу мусора | 145 | 180 | 190 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 5.2. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок, шт. | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.3. | Количество установленных контейнерных площадок | - | - | - | 1 |  | 1 |  |

1.1. Раздел 4 паспорта подпрограммы «Уборка, озеленение и прочее благоустройство территории Ивановского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 |  |  | 29,9 |  | 29,9 |
| 2015 |  |  | 71 |  | 71 |
| 2016 |  |  | 135,7 |  | 135,7 |
| 2017 |  |  | 207,6 |  | 207,6 |
| 2018 |  |  | 235,9 |  | 235,9 |
| 2019 |  |  | 169 |  | 169 |
| 2020 |  |  | 210 |  | 210 |
| ВСЕГО: |  |  | 1059,1 |  | 1059,1 |

1.8. Раздел «Мероприятия муниципальной подпрограммы «Уборка, озеленение и прочее благоустройство территории Ивановского сельского поселения»  изложить в редакции согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ивановский вестник».

Глава администрации                                                                         Д.В. Михайлов

Приложение 1.

Мероприятия подпрограммы

«Уборка, озеленение и прочее благоустройство территории Ивановского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Уборка, озеленение и прочее благоустройство территории Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, установка элементов благоустройства | Администрация поселения | 2014-2020 годы | 1.1. | бюджет поселения | - | - | 20,7 | 20 | 20 | 12 | 12 |
| 2. | Обкос населенных пунктов | Администрация поселения | Весь период | 1.2. | бюджет поселения | 0,1 | - | 20 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| 3. | Устройство детских игровых площадок, мест отдыха | Администрация поселения | 2015-2020 годы | 1.3. | Бюджет сельского поселения | - | 35,0 | 85,0 | 100 | 133 | 72 | 112 |
| 4. | Забор проб воды с мест массового купания | Администрация поселения | Весь период | 2.1 | Бюджет поселения |  | 5,2 | - | 3,5 | 4,5 | 5 | 4 |
| 5. | Водолазное обследование дна мест купания | Администрация поселения | Весь период | 2.1 | Бюджет поселения | 2,7 | 3,6 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 3 | 3 |
| 6 | Оплата за вывоз твердых бытовых отходов по договору | Администрация поселения | Весь период | 3.1. | Бюджет поселения | - | - | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Ликвидация несанкцио-нированных свалок | Администрация поселения | Весь период | 3.2. | Бюджет поселения | 27,1 | 27,2 | 3 | 29,6 | 35 | 40 | 40 |
| 8 | Дезинфекция от комаров | Администрация поселения | 2015-2020 | 2.1. | Бюджет поселения | - | - | 3 | 15 | 10 | 12 | 12 |
| 9 | Обустройство зоны отдыха на территории территориального общественного самоуправления «Ивановское» в рамках реализации проекта местной инициативы граждан, на основании Протокола общего Собрания жителей ТОС «Ивановское» шт. |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 29,9 | 71 | 135,7 | 207,6 | 235,9 | 169 | 210 |