Российская Федерация

Новгородская  область Старорусский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12.2024  №

д. Ивановское

О внесении изменений в МП «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы»

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации поселения от 25.10.2021 № 117, следующие изменения:

  - Раздел 7 паспорта программы изложить в следующей редакции:

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 1730,5 |  | 770,6 |  | 2501,1 |
| 2023 | 850 |  | 825,2 |  | 1675,2 |
| 2024 | 1190 |  | 1560,7 |  | 2750,7 |
| 2025 | 0 |  | 668,6 |  | 668,6 |
| 2026 |  |  | 910,4 |  | 910,4 |
| 2027 |  |  | 624,1 |  | 624,1 |
| ВСЕГО: | 3770,5 | 0 | 5359,6 | 0 | 9130,1 |

  - Мероприятия муниципальной программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы» изложить согласно приложению 1.

1.3. Раздел 4 Паспорта подпрограммы «Освещение улиц на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы» изложить в следующей редакции:

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2022 |  |  | 350 |  | 350 |
| 2023 |  |  | 400 |  | 400 |
| 2024 |  |  | 478,5 |  | 478,5 |
| 2025 |  |  | 300 |  | 300 |
| 2026 |  |  | 300 |  | 300 |
| 2027 |  |  | 300 |  | 300 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 2128,5 | 0 | 2128,5 |

1.4. Мероприятия подпрограммы «Освещение улиц на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы» изложить согласно приложению 2.

1.5. Раздел 3 Паспорта подпрограммы «Уборка, озеленение и прочее благоустройство территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы» изложить в следующей редакции:

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2022 | 520,5 |  | 88,6 |  | 609,1 |
| 2023 | 19,9 |  | 96,3 |  | 116,2 |
| 2024 |  |  | 278,2 |  | 278,2 |
| 2025 |  |  | 163,6 |  | 163,6 |
| 2026 |  |  | 195,4 |  | 195,4 |
| 2027 |  |  | 19,1 |  | 19,1 |
| ВСЕГО | 540,4 | 0 | 841,3 | 0 | 1381,7 |

1.6.  Мероприятия муниципальной подпрограммы  «Уборка, озеленение и прочее благоустройство территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы» изложить согласно приложению 3.

1.7. Раздел 4 Паспорта подпрограммы «Развитие территории Ивановского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив граждан на 2022-2027 годы» изложить в следующей редакции:

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2022 | 1000 |  | 254 |  | 1254 |
| 2023 | 850 |  | 294 |  | 1144 |
| 2024 | 910 |  | 705 |  | 1615 |
| 2025 |  |  | 150 |  | 150 |
| 2026 |  |  | 350 |  | 350 |
| 2027 |  |  | 250 |  | 250 |
| ВСЕГО | 2760 | 0 | 2003 | 0 | 4763 |

1.8. Раздел «Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие территории  Ивановского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив граждан на 2022-2027 годы» изложить в редакции согласно приложению 4.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ивановский вестник».

- И.о.Главы   Ивановского

- сельского поселения                                                                               Т.В. Егорова

Приложение 1

IV. Мероприятия муниципальной программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего

благоустройства на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Освещение улиц Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Освещение улиц на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы» | Администрация поселения | Весь период | 1.1. - 1.3. | бюджет поселения | 350,0 | 350,0 | 478,5 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2. | Задача 2. Содержание мест захоронения на территории Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Содержание мест захоронения на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы» | Администрация поселения | Весь период | 2.1. | бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. | Задача 3. Уборка, озеленение и прочее благоустройство территории Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Уборка, озеленение и прочее благоустройство территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы» | Администрация поселения | Весь период | 3.1-5.2 | бюджет поселения | 88,6 | 196,8 | 278,2 | 163,6 | 195,4 | 19,1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 520,5 | 19,9 |  |  |  |  |
| 4 | Задача 3. Развитие территории Ивановского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация подпрограммы «Развитие территории Ивановского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив граждан на 2022-2027 годы» | Администрация поселения | 2022-2025 | 6.1-6.2 | Областной бюджет | 1000,0 | 850,0 | 910,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 254,0 | 294 | 705,0 | 150 | 350 | 250 |
| Задача 5. Комплексное развитие территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация подпрограммы «Комплексное развитие территории Ивановского сельского поселения на 2020-2025 годы» | Администрация поселения | 2022-2025 | 6.3 | Областной бюджет | 210 |  | 280 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 63 |  | 84 | 40 | 50 | 40 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 2501,1 | 1725,7 | 2750,7 | 668,6 | 910,4 | 624,1 |

Приложение 2

Мероприятия подпрограммы «Освещение улиц на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Освещение улиц Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и ремонт светильников | Администрация поселения | Весь период | 1.1.-1.2 | бюджет поселения | 50,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.2. | Оплата коммунальных платежей за электропотребление уличных фонарей за освещение | Администрация поселения | Весь период | 1.3. | бюджет поселения | 300,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

Приложение 3.

Мероприятия подпрограммы «Уборка, озеленение и прочее благоустройство территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Уборка, озеленение и прочее благоустройство территории Ивановского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт, установка элементов благоустройства | Администрация поселения | 2022-2027годы | 1.1. | бюджет поселения | 85,0 | 28,8 | 65,9 | 33,4 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реализация местного инициативного проекта | Администрация поселения | Весь период | 1.3 | бюджет поселения |  | 52,0 | 83,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обкашивание территории населенных пунктов | Администрация поселения | Весь период | 1.2. | бюджет поселения |  | 41,5 | 56,1 | 30,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 361,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Обустройство детских игровых площадок, мест отдыха | Администрация поселения | 2022-2027годы | 1.3. | Бюджет поселения |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Спиливание деревьев и кустарников | Администрация поселения | Весь период | 1.4 | Бюджет поселения |  | 46,0 | 40,0 | 20,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Администрация поселения | Весь период | 1.5 | Бюджет поселения |  | 8,5 | 30,4 | 8,2 | 8,4 | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий для отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исследование проб воды с мест массового купания | Администрация поселения | Весь период | 2.1 | Бюджет поселения | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Дезинфекция от комаров | Администрация поселения | 2022-2025 | 2.1. | Бюджет поселения |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Организация сбора и вывоза мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оплата за вывоз твердых бытовых отходов по договору | Администрация поселения | Весь период | 3.1. | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка контейнерных площадок | Администрация поселения | Весь период | 3.2. | Бюджет поселения |  | 20,0 | 24,0 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 158,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 609,1 | 216,7 | 278,2 | 163,6 | 195,4 | 19,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Мероприятия подпрограммы

«Развитие территории  Ивановского сельского поселения  в рамках поддержки местных инициатив граждан на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Взаимодействие с населением сельского поселения для решения вопросов благоустройства территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по реализации инициатив граждан (ТОС) | Администрация поселения | Весь период | 1.1 | Областной бюджет | 300,0 | 450,0 | 510,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 54,0 | 144,0 | 535,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | Мероприятия по реализации проекта местных инициатив (ППМИ) | Администрация поселения | Весь период | 1.2 | Областной бюджет | 700,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 200,0 | 150,0 | 170 | 100,0 | 250,0 | 150,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 1254,0 | 1144,0 | 1615,0 | 150,0 | 350,0 | 250,0 |