Российская  Федерация

Новгородская область  Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2012     №   85

д. Ивановское

Об утверждении МЦП «Капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

на 2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральными законами от: 8 ноября  2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях  качественного улучшения состояния автомобильных дорог  общего пользования местного значения, расположенных на территории Ивановского сельского поселения, обеспечения безопасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2015 годы» (далее - Программа).

2.  Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете

«Ивановский вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации Ивановского сельского поселения

Свирину Н.П.

Глава администрации:                                  Н.Ф. Ильина

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 13.04.2012 № 85

Муниципальная целевая Программа

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

на 2012-2015 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2012-2015 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы | Федеральные законы от 8 ноября 2007 года № 257 « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Ивановского сельского поселения |
| Разработчики Программы | Отдел по строительству, транспорту и коммунальному хозяйству Администрации Старорусского муниципального района, Администрация Ивановского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Отдел по строительству, транспорту и коммунальному хозяйству Администрации Старорусского муниципального района; Администрация Ивановского сельского поселения |
| Обоснование проблемы и необходимость её решения программно-целевым методом | Неудовлетворительное техническое состояние дорожного покрытия проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, расположенных на территории Ивановского сельского поселения |
| Цели Программы | Осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами; обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния; обеспечение безопасности движения автотранспортных средств; обеспечение защиты жизни и здоровья граждан |
| Задачи Программы | Полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного капитального ремонта; |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение 1 к Программе) |
| Сроки реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы по годам | Ориентировочный общий объем финансирования Программы составит всего 2980,0 тыс.руб. , в том числе: - средства сельского поселения – 1028 тыс.руб. в том числе по годам: 2012 г- 254тыс.руб. 2013 г- 254 тыс.руб. 2014 г-260 тыс.руб. 2015 г- 260 тыс.руб. - средства муниципального района -1952 тыс.руб. в том числе по годам: 2012 г- 488 тыс.руб. 2013 г- 488 тыс.руб. 2014 г-488 тыс.руб. 2015 г- 488 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и, как следствие, снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Администрация сельского поселения представляет в экономический комитет Администрации муниципального района отчёт о реализации мероприятий Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным, до 2015 года включительно. |

Описание Программы

Технико-экономическое обоснование Программы

Программа разработана в соответствии  с  Федеральными законами от 8 ноября 2007 года № 257 « Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ивановское сельское поселение имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую из следующих  конструктивных элементов:

  - протяжённость  автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов-13,19 км., из них  10 % имеют твёрдое покрытие.

Вопрос  состояния   улично-дорожной сети   местного значения и их ремонта является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы   значительно  ухудшилось состояние дорожных покрытий  автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории сельского поселения. Одними  из основных причин  их разрушения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств,  погодно-климатические условия и ряд других.

Существующая дорожная сеть на территории сельского поселения не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия.

Недостаточность  финансовых средств, выделяемых на  проведение ремонтных работ  капитального характера привела к нарушению  нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия автодорог местного значения. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог -10 лет, фактический срок эксплуатации дорог  в среднем более 15 -20 лет и более.

Большая часть автомобильных дорог местного значения  требуют  приведения их в нормативное состояние.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих на территории  сельского поселения, организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. Движение школьных автобусов осуществляется от населённых пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. Дороги местного значения  общего пользования, по которым  проходят маршруты школьных автобусов, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на  безопасности перевозок учащихся.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития 0сельского поселения, является развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием  улично-дорожной сети, расположенной  на территории сельского поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно - целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретные мероприятия Программы.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение  безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан  (Приложение 1.)

2. Цели Программы:

основной целью настоящей Программы является решение проблемы сохранения и улучшения  качества существующей сети автомобильных дорог местного значения общего пользования, реализация комплексного подхода к содержанию в нормативном состоянии всех  конструктивных элементов улично-дорожной сети, включая  дорожное полотно, дорожное покрытие, дорожные сооружения и т. д., а также постепенный переход к сокращению межремонтных сроков их  ремонтов;

осуществление дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильными дорогами, муниципальных образований;

обеспечение безопасности движения автотранспортных средств;

обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.

3.Задачи Программы

Для достижения поставленной  цели в рамках Программы предстоит решить следующие задачи:

выполнить паспортизацию всех автомобильных дорог местного значения сельского поселения и включить их  в реестр муниципального имущества;

определить перечень автомобильных дорог местного значения, подлежащих ремонту  в 2012-2015 годах;

предусматривать ежегодно в бюджете сельского поселения  финансовые средства на софинансирование мероприятий Программы.

разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных автомобильных дорог, подъездов, улиц, сооружений на них;

произвести капитальный ремонт и ремонт первоочередных автомобильных дорог, требующих ремонта.

4. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы планируется выделение 1028 тыс. рублей из   бюджета сельского поселения и 1952 тыс. руб. из бюджета Старорусского муниципального района.

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

5. Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом выполнения Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации сельского поселения, вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных Программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Администрация сельского поселения направляет в экономический комитет Администрации муниципального района отчёт о ходе реализации Программы:

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом,

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчётным.

6.Оценка эффективности реализации Программы

Результат реализации Программы:

- улучшение состояния автодорог общего пользования местного значения;

- продление сроков эксплуатации  конструктивных элементов, повышение безопасности  автотранспортных средств, защита жизни и здоровья граждан.

Кроме того, планируется выполнение текущего ремонта автодорог, что позволит сохранить в нормативном состоянии дорожное покрытие на участках, не охваченных капитальным ремонтом.

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Выполнение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 20 | 80 | 100 | -- |
| 2 | Улучшение состояния конструктивных элементов автодорог общего пользования местного значения | км. | 0,47 | 0,22 | 0,2 | 1,1 |
| 3. | Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий | % |  |  |  |  |

Приложение 1

План мероприятий муниципальной целевой Программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Сроки испол-нения | Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб |  | 495,2 | 128,3 | 198,3 | 134,3 | 34,3 | - | - | - | - | 128,3 | 198,3 | 134,3 | 34,3 |  |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автомобильных общего пользования местного значения | тыс. руб |  | 430,0 | 100,0 | 30,0 | 100,0 | 200,0 | - | - | - | - | 100,0 | 30,0 | 100 | 200 |  |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб |  | 2054,8 | 513,7 | 513,7 | 513,7 | 513,7 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 2980,0 | 742,0 | 742,0 | 748,0 | 748,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 254,0 | 254,0 | 260,0 | 260,0 |  |