Российская Федерация

Новгородская  область Старорусский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2024  № 114

д. Ивановское

О внесении изменений в Муниципальную программу

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2022 – 2027 годы»

Администрация Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации поселения от 25.10.2021 № 118 (далее - Программа), изложив ее в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ивановский вестник».

Глава администрации

Ивановского сельского поселения:	           А.В. Андреев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельского поселения

от 25.10.2021 № 118

(в редакции постановления

от 18.09.2024 № 114)

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения

на 2022 – 2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2022 – 2027 годы» (далее - Муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Ивановского сельского поселения (далее - Администрация).

3. Соисполнители муниципальной программы: подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Подпрограммы муниципальной программы:

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы»;

«Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы».

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1.2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 13,5 | 7,7 | 9,6 | 5,2 | 4,0 | 4,0 |
| 1.2. | Задача 2: Оформление в собственность сельского поселения автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Протяженность новых зарегистрированных автомобильных дорог, км | 1,3 | 1,8 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.2 | Доля зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 6 | 7,8 | 4 | 2,0 | 1,0 | 1 |
| 1.3 | Задача 3. Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Протяженность очищенных автомобильных дорог, км | 21,4 | 23,2 | 22,9 | 24,7 | 25,0 | 25,3 |
| 1.3.2 | Доля очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.4.2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Источниками информации по целевым показателям являются Администрация Ивановского сельского поселения.

Целевые показатели муниципальной программы определяются на основе данных ведомственной и статистической  отчетности.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2027 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 3281,2 |  | 700,3 |  | 3981,5 |
| 2023 | 2102,3 |  | 985,8 |  | 3088,1 |
| 2024 | 3300 |  | 1195,4 |  | 4495,4 |
| 2025 | 1210 |  | 1057,2 |  | 2267,2 |
| 2026 | 1210 |  | 1083,5 |  | 2293,5 |
| 2027 |  |  | 100 |  | 100 |
| ВСЕГО: | 11103,5 | 0,0 | 5122,2 | 0,0 | 16225,7 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация муниципальной программы позволит:

- оформить до 2027 года в собственность сельского поселения оставшиеся автодороги протяженностью 5,2 км;

- произвести к 2027 году капитальный  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 10,2 км;

- произвести к 2027 году текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 2,6 км;

- 100% очистка от снега  автомобильных дорог местного значения общего

Пользования.

I. Характеристика текущего состояния в сфере содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, приоритеты и цели муниципальной политике в данной сфере

Программа разработана в соответствии  с  Федеральными законами от 8 ноября 2007 года № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Одними из целей являются: осуществление дорожной деятельности,

обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния.
       К полномочиям поселения относится деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивановского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Ивановское сельское поселение имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, состоящую из следующих  конструктивных элементов:

На территории сельского поселения в границах населённых пунктов 56 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяжённостью 21,4 км., из них  21 % имеют твёрдое покрытие.

Вопрос  состояния   улично-дорожной сети   местного значения и их ремонта является одной из основных проблем сельского поселения.

За последние годы   значительно  ухудшилось состояние дорожных покрытий  автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории сельского поселения. Одними  из основных причин  их разрушения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств,  погодно-климатические условия и ряд других.

Существующая дорожная сеть на территории сельского поселения не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического, морального и экономического износа дорожного покрытия.

Недостаточность финансовых средств, выделяемых на  проведение ремонтных работ  капитального характера привела к нарушению  нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия автодорог местного значения. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог -10 лет, фактический срок эксплуатации дорог  в среднем более 15 -20 лет и более.

Большая часть автомобильных дорог местного значения  требуют  приведения их в нормативное состояние.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих на территории сельского поселения, организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. Движение школьных автобусов осуществляется от населённых пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательных учреждений и в обратном направлении. Дороги местного значения общего пользования, по которым проходят маршруты школьных автобусов, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на  безопасности перевозок учащихся.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения, является развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием улично-дорожной сети, расположенной на территории сельского поселения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно - целевого метода.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными показателями муниципальной программы являются:

- - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования,

- - протяженность зарегистрированных в собственность автомобильных дорог общего пользования,

- - протяженность очищенных от снега автодорог

- - протяженность отремонтированных проездов к многоквартирным домам.

- К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы можно выделить два основных.

Риск ответственного исполнителя, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ее исполнителя, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от финансирования, возникновения необходимости выполнения мероприятий муниципальной программы, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов к примеру удорожание стоимости материалов.

Однако, учитывая сложившуюся практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальных программ за счет средств местного бюджета, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках ее реализации.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф, и катаклизмов, что может привести к потребности концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

- подготовки и представления годового отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения по корректировке муниципальной Программы.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Ивановского сельского поселения.

Администрация осуществляет:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- - составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ивановского сельского поселения, их формирования и реализации.

Администрация поселения осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Ивановского сельского поселения.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы» | Администрация поселения | Весь период | - - .1.2 | областной бюджет | 3281,2 | 2102,3 | 2392,0 | 605,0 | 605,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 154,1 | 99,2 | 173,1 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 3435,3 | 2201,5 | 2565,1 | 655 | 655 | 100 |
| 2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы» | Администрация поселения | Весь период | 1.2.1. - 1.2.2. 1.3.1 1.4.1-1.4.2 | областной бюджет |  |  | 908,0 | 605,0 | 605,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 546,2 | 886,6 | 1022,3 | 1007,2 | 1033,5 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 546,2 | 886,6 | 1930,3 | 1612,2 | 1638,5 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 3981,5 | 3088,1 | 4495,4 | 2267,2 | 2293,5 | 100,0 |

V. Подпрограмма

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы» муниципальной программы Ивановского сельского поселения

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения

на 2022 – 2027 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Ивановского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 1 | 1 |
| 1.2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 13,5 | 7,7 | 9,6 | 5,2 | 4,0 | 4,0 |

Источниками информации по целевым показателям являются Администрация Ивановского сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2022 | 3281,2 |  | 154,1 |  | 3435,3 |
| 2023 | 2102,3 |  | 99,2 |  | 2201,5 |
| 2024 | 2392 |  | 173,1 |  | 2565,1 |
| 2025 | 605 |  | 50 |  | 655 |
| 2026 | 605 |  | 50 |  | 655 |
| 2027 |  |  | 100 |  | 100 |
| ВСЕГО | 8985,5 | 0 | 626,4 | 0 | 9611,9 |

- 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- В результате реализации подпрограммы на территории поселения предполагается – отремонтировать 10,2 км автомобильных дорог общего пользования, что составит 40 процентов от общей протяженности.

- Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития поселения.

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автодороги в д. Святогорша («Дорога к дому») | Администрация поселения | 2022 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет | 650,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 54,4 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги д. Толочно | Администрация поселения | 2022 год | 1.1-1.2. | областной бюджет | 490,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 30,2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги д. Коньшино | Администрация поселения | 2022 год | 1.1-1.2. | областной бюджет | 211,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 20,2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги - подъезд д. Кочериново | Администрация поселения | 2022 год | 1.1-1.2. | областной бюджет | 1730,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 17,5 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги- д.Кочериново, ул.Персиковая («Дорога к дому») | Администрация поселения | 2022 год | 1.1-1.2. | областной бюджет | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 31,8 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Малая Козона (ПРП «Дорога к дому») | Администрация поселения | 2023 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  | 532,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 29,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Кочериново ул.Тенистая (ПРП «Дорога к дому») | Администрация поселения | 2023 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  | 346,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 19,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Кочериново, ул. Загородная | Администрация поселения | 2023 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  | 329,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 18,2 |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Кочериново, ул. Восточная | Администрация поселения | 2023 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  | 320,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 17,5 |  |  |  |  |
| 1.10. | Ремонт автомобильной дороги д.Кочериново, соор. 2 дор. | Администрация поселения | 2023 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  | 575,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 5,8 |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Строительный контроль на ремонт автомобильной дороги д.Кочериново, соор. 2 дор. | Администрация поселения | 2023 год | 1.1.-1.2. | бюджет поселения |  | 10,5 |  |  |  |  |
| 1.11. | Ремонт автомобильной дороги ул. Сиреневая д.Гарижа | Администрация поселения Администрация поселения | 2023 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  | 60,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 1,3 |  |  |  |  |
| 1.12. | Ремонт автомобильной дороги ул. Сиреневая д.Гарижа | Администрация поселения | 2023 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  | 192 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 10 |  |  |  |  |
| 1.13. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Смородиновая д.Кочериново (ПРП «Дорога к дому») | Администрация поселения | 2024 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  | 792,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 152,0 |  |  |  |
| 1.14. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Лимонная д.Кочериново (ПРП «Дорога к дому») | Администрация поселения | 2024 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  | 114,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 6,1 |  |  |  |
| 1.15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Речная д.Кондратово (НПА) | Администрация поселения | 2024 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  | 1104,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 11,2 |  |  |  |
| 1.16 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Садовая д.Кондратово (НПА) | Администрация поселения | 2024 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  | 380,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 3,8 |  |  |  |
| 1.17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Абрикосовая д.Кочериново | Администрация поселения | 2025 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  | 605,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 1.18 | Ремонт автомобильной дороги ул.Речная д.Кочериново | Администрация поселения | 2026 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  |  | 605,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 1.19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Виджа | Администрация поселения | 2027 год | 1.1.-1.2. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 3435,3 | 2201,5 | 2565,1 | 655,0 | 655,0 | 100,0 |

VI. Подпрограмма

«Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы»

муниципальной программы Ивановского сельского поселения «Совершенствование и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ивановского сельского поселения на 2022 – 2027 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Ивановского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Задача 1: Оформление в собственность сельского поселения автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Протяженность зарегистрированных автомобильных дорог, км | 1,3 | 1,8 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| 1.1.2 | Доля зарегистрированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 6 | 7,8 | 4 | 2,0 | 1,0 | 1 |
| 1.2 | Задача 3. Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Протяженность очищенных автомобильных дорог, км | 21,4 | 23,2 | 22,9 | 24,7 | 25,0 | 25,3 |
| 1.2.2 | Доля очищенных автомобильных дорог общего пользования местного значения от снега, %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.3.2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, % | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Источником информации целевых показателей является Администрация сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2022 |  |  | 546,2 |  | 546,2 |
| 2023 |  |  | 886,6 |  | 886,6 |
| 2024 | 908,0 |  | 1022,3 |  | 1930,3 |
| 2025 | 605 |  | 1007,2 |  | 1612,2 |
| 2026 | 605 |  | 1033,5 |  | 1638,5 |
| 2027 |  |  |  |  | 0 |
| ВСЕГО | 2118 | 0 | 4495,8 | 0,0 | 6613,8 |

- 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- В результате реализации подпрограммы на территории поселения предполагается:

- - оформить в собственность сельского поселения  5,2 км автомобильных дорог;

- - содержать в  надлежащем состоянии  25,3 км автомобильных дорог;

- - отремонтировать за 6 лет 2,6 км автомобильных дорог общего пользования, что  составит 10 процентов от общей протяженности   автомобильных дорог.

- Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов

Мероприятия подпрограммы «Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

на территории Ивановского сельского поселения на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Оформление в собственность сельского поселения автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-сметная документация, техэкспертиза | Администрация поселения | Весь период | 1.1.1 | бюджет поселения | 22,0 | 52,0 | 100 |  |  |  |
| 1.2 | Строительный контроль | Администрация поселения | Весь период | 1.3.1 | бюджет поселения |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | Администрация поселения | Весь период | 1.2.1.-1.2.2 | областной бюджет |  |  | 180 | 305 | 305 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 208,4 | 306,0 | 200 | 25 | 25 |  |
| 2.2 | Грейдирование дорог | Администрация поселения | Весь период | 1.3.1 | бюджет поселения | 195,8 | 252,1 | 195 |  |  |  |
| 2.3 | Прочее содержание автомобильных дорог | Администрация поселения | Весь период | 1.3.1-1.3.2 | областной бюджет |  |  | 191 | 300 | 300 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 414,3 | 25 | 25 |  |
|  | Задача 3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация поселения | Весь период | 1.3.1.-1.3.2. | областной бюджет |  |  | 537 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 120,0 | 276,5 | 33 | 957,2 | 983,5 |  |
|  | в т.ч пообъектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | д.Кочериново |  | 2022 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | д. Скрипково трубопереезд |  | 2023 |  |  |  | 276,5 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | д. Гарижа ул. Центральная |  | 2024 |  | областной бюджет |  |  | 237 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 13 |  |  |  |
| 3.1.4 | д. Лучки |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | д.Кочериново ул. Абрикосовая |  | 2026 |  | областной бюджет |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 20 |  |  |  |
| 3.1.6 |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 546,2 | 886,6 | 1930,3 | 1612,2 | 1638,5 |  |